Informacja z wykonania budżetu

Gminy Błażowa za I półrocze 2011 roku

Budżet gminy za I półrocze   2011r zrealizowano;

1. Dochody ogółem na plan 31 334 607,18 złotych zrealizowano w kwocie 15 258 100,93

złotych tj  48 ,69 % planu  w tym:

- dochody bieżące na plan 25 548 102,68 złotych zrealizowano w kwocie 13 584 010,83

złotych tj  53,17 % planu

-  dochody majątkowe na plan  5 786 504,50 zrealizowano w kwocie 1 674 090,10 złotych

tj.28,93 % planu.

2. Przychody na plan  2 936 129,91 złotych zrealizowano w kwocie 331 200,00 złotych

w tym: .

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki ( za 2010r) na plan 331  200,00 złotych zrealizowano w kwocie 331 200,00 zł.

- zaciągnięte kredyty na plan 2 516 929,91 złotych zrealizowano 0.(kredyt w wysokości

2 516 900 zł zaciągnięto w lipcu br)

-  spłata  udzielonych pożyczek na plan 88 000,00 zł zrealizowano 0

3 Wydatki ogółem na plan 33 080 737,09 zrealizowano w wysokości 14 118 726,10 złotych

tj.  42,47  % planu w tym na :

- wydatki bieżące na plan 25 175 584,46 złotych wydatkowano 12 278 395,26 zł

tj. 48,77 % planu

- wydatki majątkowe na plan 7 905 152,63 złotych wydatkowano 1 840 330,84 złotych

tj 23,28 % planu

4 Rozchody ogółem na plan 1 190 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 645 000,00 zł

w tym:

a) rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych

na finansowanie inwestycji na plan 1 190 000,00 zł zrealizowano w kwocie 645 000,00

złotych tj. 54,20 % planu

5. Dochody  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na plan 3 689 257,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 817 179,04 złotych

6. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami na plan 3 689 257,00 wydatkowano kwotę 1 802 358,69 złotych.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów  i wydatków na zadania zlecone

przedstawiają tabele nr 1, 2, 3 do sprawozdania.

Na dochody gminy składają się :

-  dochody własne na plan 6 783 489,73 złotych wpłynęła kwota 3 364 910,47 złotych

czyli 49,60 % planu.

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone na plan  9 782 157,45 złotych

zrealizowano w kwocie 3 534 048,46 złotych czyli 36,12 % planu.

- subwencja  oświatowa na plan 8 837 020,00 zł wpłynęła kwota 5 438 168,00 złotych

czyli 61,5 % planu (7/12).

- subwencja ogólna na plan 5 528 973,00 zł wpłynęła kwota 2 764 488,00 złotych

czyli 50 % planu.

- subwencja równoważąca na plan 312 967,00 złotych wpłynęła kwota 156 486,00 zł

czyli 50 % planu.

Otrzymane środki, promesy z zewnątrz,  na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących  w w I półroczu 2011przedstawiają się następująco:

Minister Finansów- ogółem 1 246 000 złotych

- 150 000 zł- odbudowa ul Jagiellońskiej w Błażowej 0+500 do 0+841 uszkodzonej

w wyniku powodzi 2010r

- 220 000 zł (promesa) – odbudowa drogi „Wola Błażowska”, odbudowa drogi

„Kąkolówka Wola”

- 876 000 zł –„ Przebudowa drogi gminnej nr 108053R Nowy Borek Czerwonki”

w ramach programu pn” Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

Urząd Marszałkowski – 300 000 złotych

- 300 000 zł – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie

poscaleniowym , w obrebie:Białka, Kakolówka, Lecka

Środki Unii Europejskiej –  4 940 262,45 złotych

-   593 406,82 zł – budowa wodociągu Błażowa Nowy Borek II i III etap( refundacja

za 2010r)

-  2 074 940,47 zł – budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi

w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna, Miasto Błażowa w Gminie Błażowa

-   500 434,81 zł – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  w Błażowej Dolnej „

-   808 529,40 zł- Remont budynku Sali widowiskowej w Błażowej(refundacja za 2010r)

-   184 377 zł - Remont świetlicy Błażowa Górna

Dotacje rozwojowe kapitał ludzki – 778 572,95 zł w tym:

-   198 455,73 zł – Twoja przyszłość…Twoja kariera…Twój sukces- program kapitał

ludzki realizowany w LO Błażowa

-  205 345,22,00 zł – „Czas na aktywność w gminie Błażowa „ – program kapitał ludzki

Realizowany przez MGOPS w Błażowej

-  374 772,00 zł – „Wykorzystaj swoja szansę” program  kapitał ludzki realizowany przez

Gimnazjum Błażowa

Minister Edukacji Narodowej – 66 400,00 złotych

- 66 400 złotych – wymiana okien szkoła Nowy Borek i Piątkowa

Starostwo Powiatowe-  ogółem 3000,00 zł

- 3000 złotych – dofinansowanie imprez „Starych potraw smak i urok”- 1500 zł, „IX Jarmark

Błażowski „- 500 zł „Najładniejsza Pisanka „-500 zł, „Powiatowy dzień Bibliotekarza”-

500 zł

Ogółem kwota  6 555 661,45 złotych

Realizacja dochodów przedstawia się następująco

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ogółem na plan 339 345,00 złotych wpłynęła kwota 39 344,04 złotych. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego rolnikom z tytułu zakupu paliwa na plan 39 345,00 złotych wpłynęła kwota 39 344,04 złotych..

Planowana dotacja 300 000 złotych przeznaczona jest na modernizację dróg dojazdowy do pół w miejscowości Białka, Lecka, Kąkolówka

W dziale 400”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz  i wodę” na plan

3 018 347,29  złotych wpłynęła kwota 752 772,46 złotych. Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej na budowę wodociągu II i III etap w Błażowej Dolnej i Nowym Borku (refundacja za 2010r ) na plan 593 406,82 wpłynęła kwota  593 406,82 złotych  czyli 100%,

Dotacja na budowę gazociągu na  plan 2 074 940,47 wpłynęła tylko kwota 9 121,20 zł, pozostałe transze dotacji zgodnie z harmonogramem robót wpłynęły w miesiącu lipcu br.

Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy gazociągu na plan 350 000 złotych wpłynęła kwota 150 100 złotych. Bez planu odsetki na rachunku bankowym to kwota 144,44 złotych.

W dziale 600 „Transport i łączność „    Planowana kwota 876 000,00 złotych przeznaczona jest na dofinansowanie  inwestycji pn” Przebudowa drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki”

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ ogółem na plan 623 581,00 złotych wpłynęła kwota 549 143,07 złotych. W kwocie tej mieszczą  się wpływy za wynajem lokali , na plan 40 388,00 złotych wpłynęła kwota 28 854,27 złotych, wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenie prawa własności na plan 4 000,00 złotych wpłynęła kwota  3 678,57 złotych .

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  na plan 583 193 ,00 złotych wpłynęła kwota

520 288,80 złotych. .

W dziale 750 „Administracja publiczna „ ogółem na plan 106 644,00 złotych wpłynęła kwota 72 081,89 złotych. W kwocie tej mieści się  dotacja celowa na zadania zlecone gdzie na plan 84 471,00 zł wpłynęła kwota 45 486,00 złotych(53,84%), kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych na plan 10 000,00 zł wpłynęła kwota 11 786,96 złotych,  wpływy z różnych dochodów (odszkodowania , usługi ksero) to kwota bez planu  2 635,93 złotych.  . Dotacja w wysokości 300,00 złotych po stronie planu jaki i wykonania przeznaczona jest  na zwrot kosztów dojazdu dla osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej.

Otrzymana dotacja celowa z GUS  w wysokości 11 873 złotych została wykorzystane na pokrycie kosztów przeprowadzenia w 2011 roku  spisu powszechnego ludności i mieszkań.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa „ na plan 1768 ,00 złotych wpłynęła kwota 886 złotych.

Dotacja ta przeznaczona jest na koszty aktualizacji  stałego rejestru wyborców ..

Planowana dotacja na zadania zlecone w dziale 720 „Obrona narodowa” w wysokości 2000 zł w I-m półroczu nie została zrealizowana

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ na plan 6 441,73 zł wpłynęła kwota 5 000,00 złotych w tym dotacja PZU dla OSP Piątkowa to kwota 5000,00 złotych natomiast kwota 1 441,73 złotych dotyczy odszkodowania z PZU za zniszczony budynek OSP Błażowa .

.

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan

4 594 717,00 złotych wpłynęła kwota  2 421 221,13 złotych tj 52,69 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 490 000,00 złotych wpłynęła

kwota 1 066 936 złotych tj 42,84 % planu .Dochody te są przekazywane

przez Ministerstwo Finansów jako udział  gmin we wpływach podatku  dochodowego od

osób fizycznych  w wysokości 37,12 % .

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 5 000,00 złotych wpłynęła kwota

8 480,01  złotych  czyli  169 % planu.. Dochody te są   przekazywane przez Urząd

Skarbowy.

- podatek od nieruchomości na plan 1 252 107,00 wpłynęła kwota 726 543,22 złotych

tj,. 58,02 % planu

- podatek rolny na plan 417 196,00 zł wpłynęła kwota 312 325,91 złotych tj.74,86 %

planu.

-  podatek leśny na plan 68 162,00 złotych wpłynęła kwota 52 682,25 złotych tj.77,28%

planu;

-  wpływy z karty podatkowej na plan 8 000,00 wpłynęła kwota  4 537,18 złotych

tj.56 71 % planu .Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma

wpływu na  ich realizację ,

- podatek od środków transportowych na plan 260 050,00 złotych wpłynęła kwota

149 072,44 zł tj. 57,32 % planu,

- podatek od spadków i darowizn na plan 9 000,00 złotych wpłynęła kwota 6 135,00 zł

tj. 61,35 % planu. Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane

do gminy,

- opata targowa na plan 6000,00 złotych wpłynęła kwota  5 611,00 złotych tj. 93,51 %

planu,

-  wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na plan 3000,00 złotych

wykonanie 0 – likwidacja opłaty za w/w   czynności.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 70 000,00 zł wpłynęła kwota

58 384,00 złotych tj.83,40 % planu,

- opłata eksploatacyjna na plan 8 000,00 złotych wpłynęła kwota 4 537,18 złotych

tj.56,71 % planu,

- opłata skarbowa na plan 28 000,00 złotych wpłynęła kwota 14 566,00 złotych

tj. 52,02 % planu,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 65 000,00 złotych wpłynęła

kwota  68 377,21 złotych tj  105,19 % planu,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków na plan 6 000,00 złotych

wpłynęła kwota 7 641,03 złotych tj  127,35 % planu,

- koszty upomnienia bez planu wpłynęła kwota  739,20 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze ogółem wynoszą 601 930,96 złotych w tym:

- podatek od nieruchomości – 441 176,96 zł

- podatek od środków transportu – 160 754,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2011 rok to kwota 132 285,77 zł

Umorzenie zaległości podatkowych decyzja Burmistrza to kwota 6 601,94 złotych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 1 175 584,81 złotych wpłynęła kwota 323 052,27 złotych tj 27,48 % planu.

W kwocie tej mieszczą się wpływy z czynszów w placówkach  oświatowych na plan

35 800,00 złotych wpłynęła kwota 20 722,60 złotych  , wpływy z opłata za korzystanie z przedszkoli na plan 157 500,00 złotych wpłynęła kwota 86 432,50 złotych  Dotacja z  gminy Tyczyna  za pobyt dzieci w Przedszkolu w Błażowej na plan 10 750,00 złotych wpłynęła kwota 6 142,80 złotych..

Wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych na  plan  471 100,00 złotych wpłynęła kwota 208 223,20 złotych

Kapitalizacja odsetek w tym dziale to kwota bez planu 1 531,17 złotych .

Planowana dotacja z Unii Europejskiej  na zadanie inwestycyjne pn” Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej w kwocie 500 434,81 zł zostanie przekazana do budżetu po wykonaniu całości prac i rozliczeniu w miesiącu sierpniu br

. .

W dziale 852 „Pomoc społeczna” ogółem na plan 4 406 145,22 złotych wpłynęła kwota

2 061 518,23  złotych.

Środki te dotyczą głównie dotacji na zadania zlecone i własne  z zakresu ustawy o pomocy społecznej łącznie na plan 4 116 200,00 otrzymano  2 014 571,00 złotych  a to:

-dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjna na plan 3 465 500,zł wpłynęła

kwota 1652 000 złotych

- dotacja na składki  ubezpieczenia zdrowotnego na plan 14 900,00 złotych wpłynęła

Kwota 7 541,00 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe na plan 224 500,00 wpłynęła

Kwota  129 879,00 złotych

- dotacja na dofinansowanie OPS na plan 126 900,00 zł wpłynęła kwota 68 600,00 zł

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne na plan 60 000,00 zł wpłynęła kwota

44 850,00 zł

- dotacja na dożywiane dzieci na plan 204 400,00 zł wpłynęła kwota 91 701,00 złotych

- dotacja na zasiłki dla osób dotkniętych klęską żywiołową na plan 20 000,00

wpłynęła kwota 20 000,00 zł

W dziale tym są również wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego gdzie na plan

20 000,00 złotych wpłynęła kwota  8 540,92 złotych ,odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 18 100,00 wpłynęła kwota 9 079,19 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 30 000,00 złotych wpłynęła kwota 18 498,20 zł, wpływy z usług opiekuńczych na plan 15 600,00 zł wpłynęła kwota 10 708,53 złotych, kapitalizacja odsetek na plan 400,00 zł wpłynęła kwota 28,59 złotych, bez planu uzyskano wpływy  z tytułu 5 % prowizji za usługi specjalistyczne w kwocie 78,00 złotych.  Dotacja na realizację programu „Czas na aktywność w gminie Błażowa „ to kwota 205 345,22 złotych ,która wpłynęła do budżetu dopiero w lipcu tego roku.. Koszty upomnienia to kwota 8,80 złotych

W dziale 854” Edukacyjna opieka wychowawcza” ogółem na plan 681 543,73 złotych wpłynęła kwota 265 058,22  złotych . W kwocie tej mieści się dotacja rozwojowa- kapitał ludzki na  realizację programu pn.” Twoja przyszłość. .Twoja kariera, ,,Twój sukces” oraz programu „Wykorzystaj swoją szansę” gdzie na plan  573 227,73 złotych wpłynęła kwota  156 466,12 złotych.   .

Dotacja na stypendia szkolne t kwota 108 316,00 złotych.

Kapitalizacja odsetek to kwota 276,10 złotych.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ogółem na plan 12 000,00 złotych wpłynęła kwota  4 608,33. Otrzymane wpływy to środki otrzymane  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Nie otrzymano wpływów z opłaty produktowej , której plan wynosi 2000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem na plan 811 529,40 złotych wpłynęła kwota 404 273,29 złotych  Z   Powiatu Rzeszowskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości  3000 złotych  na dofinansowanie imprez „Pisanka Wielkanocna” oraz „Starych potraw smak i urok”, „IX Jarmark Błażowski „

Dotacja z Unii Europejskiej na realizację zadania pn” Partnerstwo na rzecz promocji turystyki i kultury elementem stymulowania rozwoju gospodarczego” (remont  i wyposażenie Sali widowiskowej GOK i Budynku Dworku w Błażowej )na plan 808 529,40 złotych wpłynęła kwota 401 273,28 złotych.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy przedstawia się następująco;

W dziale 010 „Rolnictwo i Łowiectwo „ ogółem na plan 347 679,00 złotych wydatkowano 43 955,37 złotych. w tym główne wydatki to:

Składki na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów podatku rolnego) na plan 8 334,00 złotych wydatkowano 5 382,78 złotych

Kwota 38 572,59 złotych została wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego dla rolników naszej gminy po 0,85 złotych do 1 litra paliwa.

Planowa dotacja  300 000 zł przeznaczona jest  na wykonanie dróg dojazdowych do pól w Białce , Lecce i  Kąkolówce .W miesiącu lipcu  br na wykonanie tych inwestycji ogłoszono

Przetarg. Na wykonanie prac w Białce wpłynęło 3-y oferty, wybrano firmę „Usługi koparko-ładowarką Mieczysław Jemioł Białka 24 B” za kwotę brutto 76 412,25 złotych, na wykonanie prac w Kąkolówce wpłynęło 6 ofert, wybrano Zakład Usług Budowlano Transportowych Roman Mazur Futoma 200 za kwotę brutto 80 080,65 złotych natomiast na wykonanie prac w  Lecce wpłynęło 5 ofert Wybrano SKR Błażowa za kwotę 77 777,03 złotych

W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „ ogółem na plan 4 099 653,09 złotych wydatkowano 1 302 241,10 złotych  Główne wydatki w tym dziale dotyczą budowy  gazociągu średniego ciśnień ia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa.   Wykonawcą  inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowe „INZBUD” Sp. z o.o Janowa  Lubelskiego.

Funkcję inwestora nadzoru pełni Grupa Inwestor”GRin” Sp.o.o  z Rzeszowa

Całkowita wartość zadania to kwota  brutto 6 750 621,61 zł. W I-m półroczu na plan 4 024 653,09 złotych wydatkowano 1291 700,00 złotych.

Wykonano przebudowę odcinka wodociągu przy ul . Mickiewicza w Błażowej za kwotę 10 541,10 złotych

W dziale 600 „Transport i Łączność” ogółem na plan  2 614 085,78 złotych wydatkowano  102 953,71 złotych W pierwszym półroczu przygotowywane były dokumentacje, kosztorysy i ogłaszane przetargi na budowę i remonty dróg. Większość robót realizowana jest od miesiąca lipca br.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

Ogłoszono  i rozstrzygnięto przetarg na odbudowę ul Jagiellońskiej w Błażowej. Wpłynęło 4 oferty, wybrano firmę Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o w Krośnie za kwotę brutto 175 970,33 złotych.

Termin zakończenia inwestycji 29 07 2011 rok

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg  na Przebudowę drogi gminnej Nowy Borek Czerwonki.

Wpłynęło 4 oferty. Wybrano firmę Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o w Krośnie

Za kwotę brutto 1 753 242,34 złotych. Termin zakończenia 31 08 2011 rok.

Planowana kwota 150 000 złotych na pomoc dla Powiatu w I-m półroczu nie została wykorzystana.

W zakresie wydatków bieżących wykonano  naprawy przepustów, czyszczenie rowów oraz

bieżących napraw dróg gminnych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ ogółem na plan 126 520,00 złotych wydatkowano 104 746,37 złotych. W ramach tej kwoty zakupiono działki pod drogi gminne w Nowy Borku za kwotę 13 119,50 zł, w Kąkolówce za kwotę 12 907,74 zł, bezpłatnie na zamianę Błażowej ul Młynarska pokryto tylko koszty aktu notarialnego w kwocie 1 070 złotych, Pokryto koszty opracowania  decyzji o warunkach zabudowy  , koszty wyceny majątku do sprzedaży , wypisów, wyrysów  z map potrzebnych do prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym, koszty ogłoszeń o przetargach.

Odprowadzony podatek VAT to kwota 52 089 złotych.

W dziale720 „Informatyka „ planowana kwota 104 473,00 złotych na  realizacje projektu PSeAP przez Urząd Marszałkowski Województwa  Podkarpackiego   nie została w I-m półroczu wykorzystana. Realizacja tego zadania została wydłużona do roku 2013r .

W dziale 750” Administracja publiczna „  ogółem na plan 2 146 116,00 złotych wydatkowano 1 132 050,52  złotych. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki na :

- wydatki na zadania zlecone na plan  84 471,00 złotych wydatkowano 40 629,72 złotych

- koszty utrzymania Rady Miejskiej, Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady na plan

76 000,00 złotych wydatkowano 33 529,70 złotych

- wynagrodzenia i naliczone od nich składki pracowników urzędu, pracowników

interwencyjnych, Radcy prawnego, pracownika BHP, nagrody jubileuszowe,   trzynastka  i inne umowy zlecenia na plan  1 594 394,00 złotych wydatkowano  885 857,42  złotych

- pozostałe wydatki rzeczowe ; PEFRON, Fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe,

telefoniczne, zakup materiałów  biurowych, licencje programów komputerowych, szkolenia    pracowników, koszty podróży ,  naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie budynku urzędu remonty wydatkowano  na plan 327 078,00  złotych 136 806,87 złotych.

- zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową na plan 300 zł wydatkowano 142,80 zł

- spis powszechny ludności i mieszkań na plan 11 873 złotych wydatkowano 10 350,96 zł

- promocja gminy na plan 20 000,00 złotych wydatkowano 3 485,01 złotych.

- pozostała działalność na plan 32 000,00 złotych wydatkowano  21 248,04 złotych  Wydatki te dotyczą prowizji bankowych, składki na Związek Komunalny Wisłok,   Euro Region-Karpaty, Stowarzyszenie Gmin, Dolina Strugu i inne opłaty

W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowana kwota 1 768 złotych .na aktualizację rejestru wyborców w I-m półroczu nie została wykorzystana

W dziale 752 „Obrona narodowa” planowana kwota 2000 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak otrzymania dotacji w I-m półroczu br.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ogółem na plan 111 641,73   złotych wydatkowano 75 937,97 złotych. Z tego::

- koszty szkolenia członków OSP   (7 zł za 1 godzinę ),koszty udziału strażaków

w akcjach pożarniczych (10 zł za 1 godzinę) na plan 14 000,00 zł wydatkowano 11 186,00 zł

- wynagrodzenia kierowców    i pochodnych na plan  23 700,00 złotych wydatkowano

11 671,60  złotych

- wydatki na zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, badania techniczne sprzętu, badania

kierowców, remont sprzętu, energia na plan 53 941,73,00 wydatkowano 33 090,87 złotych.

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem „ na plan

61 900,00 złotych wydatkowano 32 264,93 złotych. Wydatki te dotyczą głównie wypłaty inkasa  inkasentom za pobór zobowiązania podatkowego oraz doręczenia  mieszkańcom gminy nakazów płatniczych na 2011 rok.

.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego „ na plan 415 000,00 złotych wydatkowano

227 787,55 złotych. Kwota ta została wydatkowana na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 468 393,00 wydatkowano 187 018 złotych

wydatki dotyczą wpłaty  zgodnie ze złożoną deklaracją Gminy podatku od nieruchomości dróg gminnych, wodociągów, kanalizacji., na plan 368 296,00 wydatkowano 187 018 złotych

Rezerwa ogólna to kwota – 44 097 złotych

Rezerwa celowa za zarządzanie kryzysowe – 56 000 złotych

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ ogółem na plan 14 698 708,54 złotych wydatkowano 7 061 909,98 złotych. z tego wydatki bieżące na plan 13 979 682 zł

wydatkowano 6 667 409,98 złotych natomiast wydatki majątkowe na plan 719 026,54  złotych wydatkowano  394 500,00 złotych.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki na ;

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych na plan 6 960 682,00 zł wydatkowano

3 151 262,02 złotych

- Przedszkola na plan 1 1297 000,00 złotych wydatkowano 543 118,21 złotych,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 390 000,00 złotych

wydatkowano 195 068,53 złotych,

- Gimnazjum na plan 2 785 000,00 złotych wydatkowano 1 416 954,76 złotych

- dowożenie uczniów do szkół na plan 310 000,00 złotych wydatkowano 154 866,50 zł,

- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół na plan 340 000,00 złotych

wydatkowano 184 414,66 złotych

- Liceum  Ogólnokształcące na plan 1100 000,00 wydatkowano 573 382,22 złotych,

- Placówki dokształcania  nauczycieli na plan 25 000,00 wydatkowano 9 045,30 złotych,

- Stołówki szkolne na plan 700 000,00 złotych wydatkowano 369 094,24 złotych,

- pozostała działalność (odpis na FŚS nauczycieli emerytów )  na plan 72 000,00 złotych

wydatkowano 70 203,54 złotych , .

W zakresie zadań inwestycyjnych  wykonano;

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania pn .”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej. Wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe-Usługowe „P&M” z Niebylca za kwotę brutto 582 917,66 złotych . Termin zakończenia prac 15 07 2011rok

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym w Błażowej, wybrano firmę „CZARBUD  Czarnik Wiesław Błażowa za kwotę 39 326 zł

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na „Wymianę okien w szkołach Podstawowych: w Nowym Borku i Piątkowej „, wybrano firmę „ELMAR” Anna Karnas Błażowa za kwotę brutto 120 370,18 złotych. Termin wykonania prac 29 08 2011 rok

W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ogółem na plan 70 000,00 złotych wydatkowano 32 783,27 złotych. W ramach tych środków dofinansowano koszty  XI I Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego w kwocie 2 905 zł złotych, rozgrywki w piłce siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej kwota 1 800,00 złotych, transport zawodników na rozgrywki 2750 zł,  . Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia psychologa, wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi łącznie  na plan  6 500,00 złotych wydatkowano 6 500 złotych. Dofinansowano w kwocie 8500 złotych kolonię letnią   dla 70 dzieci. z naszej gminy organizowaną przez stowarzyszenie „Barka”w szkole Podstawowej Futomie .  Poniesiono koszty badań psychologicznych, opłat sądowych, zwrot kosztów na terapie itp.

Dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na plan 5 000 złotych przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem  5 000 złotych.

W dziale 852” Pomoc społeczna” ogółem na plan 5 255 402,22 wydatkowano 2 508 875,10 złotych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej realizuje zadania statutowe wynikające:

1) z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)oraz zadania należące do właściwości gminy a przekazane do realizacji M-GOPS wynikające w szczególności z ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 
Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) ;

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
( Dz.U.z 2009r.Nr 1, poz.7 z późn. zm)

Głównym zadaniem pomocy społecznej  jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka i pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

Do korzystania z pomocy w formie pieniężnej, rzeczowej, usługowej, pomocy w naturze mają prawo świadczeniobiorcy spełniające przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Każdorazowe przyznawanie świadczeń pieniężnych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Rodzaj, a także forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy..

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) osoby i rodziny ubiegające się o pomoc muszą spełnić niżej wymienione kryterium dochodowe tj.

- dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi 477,00 zł

- dla osoby w rodzinie stanowi  351,00 zł

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207,00 zł.

Osoby korzystające ze świadczeń społecznych są zobligowane do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji

W okresie od 01.01.2011do 30.06.2011r. w świetle ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej zrealizowano następującą pomoc:

1. 	W ramach  zadań zleconych wydatkowano:

- 28 świadczeniobiorcom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę zdrowotną na łączną kwotę  	   				                				5 054,92, zł

- 5 osobom z zaburzeniami  psychicznymi zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
Wydatki z tytułu świadczenia ww. usług wyniosły

41 069,98 zł

- 1 osobę objęto pomocą w formie zasiłku celowego na usuwanie skutków powstałych
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w powstałych w 2011r. 
na kwotę                                                                                                                    	 20 000,00 zł

( dotaca celowa:31 384,18 zł)

Razem wydatkowano:                                   66 124,90 zł

2. W ramach zadań własnych wydatkowano:

- dla 60 rodzin wypłacono pomoc finansową w formie zasiłku okresowego w łącznej kwocie      59 429,80  zł

- dla 35 osób wypłacono pomocą finansową w formie zasiłku stałego w łącznej  kwocie	     62 346,00 zł

- dla 1 rodziny wypłacono specjalny zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego w kwocie             2 000,00 zł

- dla 36 rodzin wypłacono zasiłki celowe w łącznej kwocie				       9 282,04 zł

- dla 32 rodzin wypłacono specjalne zasiłki celowe w łącznej kwocie			       8 370,57 zł

- dla 15 uczestników Projektu „ Czas na aktywność w gminie Błażowa wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe w łącznej kwocie 							       8 030,25 zł

- 34 osoby objęto pomocą niepieniężną w formie usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet  Pomocy Społecznej. Z tego tytułu poniesiono wydatki na kwotę				       86 706,20 zł

- z tytułu pobytu 16 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej poniesiono odpłatność za ich pobyt 
w placówce ( zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) w łącznej kwocie       	                                                                                                          			    155 867,92 zł

Razem wydatkowano:                             392 032,78 zł

3.  W ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie  dożywiania” udzielono wsparcia beneficjentom pomocy społecznej na łączną kwotę 1 33370,56 zł )

( w tym: środki własne Gminy w kwocie 57 775,72 zł, dotacja celowa wyniosła 75 594,84zł)

z tego:

| Lp. | Forma pomocy | dotacji celowa | środków własne | Łącznie: środki własne i dotacja celowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dożywianie | 31 061,54 zł | 24 325,72 zł | 55 387,26 zł |
| 2. | Dożywianie ( na podst. art. 6 a ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 4 913,50 zł | 3 501,60 zł | 8 415,10 zł |
| 3. | Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności | 39 619,80 zł | 29 948,40 zł | 69 568,20 zł |
| 4. | Doposażenie stołówek szkolnych z terenu Gminy Błażowa | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  | Razem | 75 594,84 zł | 57 775,72 zł | 1 333 70,56 zł |

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) wydatkowano środki finansowe w łącznej kwocie 5 915 28,24 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej od stycznia 2011r. realizuje program systemowy „ Czas na aktywność w gminie Błażowa”. Projektem systemowym objęto 15 beneficjentów 
( w tym: 11 kobiet i 4 mężczyzn w tym 2 osoby posiadają status osoby niepełnosprawnej). Koszt realizacji projektu wynosi 229 436,00 zł ( w tym: 205 345,22 zł – środki przyznane przez Instytucję Pośredniczącą, wkład własny wynosi 24 090,78 zł). W ramach aktywnej integracji zostaną przeprowadzone szkolenia:

- Trening kompetencji  i umiejętności społecznych – 40 godzin;

- Organizacja grupowego treningu pracy – 24 godziny dla;

- Kursy zawodowe z zakresu: kelner-kucharz małej gastronomii, projektowanie i zakładanie ogrodów oraz wizaż, stylizacja oraz modelowanie paznokci – każdy kurs 40 godzin.

Celem głównym projektu jest rozwój i podniesienie aktywności społecznej i mobilności środowiskowej 15 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych w 2011r.

W  okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2011r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej we współpracy z Zarządem Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej w Błażowej w ramach „ Programu Dostarczania Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PEAD” uczestniczył 
w dystrybucji następujących artykułów spożywczych:

- kasza jęczmienna – 921,60 kg

- płatki musli – 576 kg

- krupnik – 600 kg

- kawa zbożowa – 316,80 kg

- herbatniki – 665,20 kg

- ser żółty – 475,60 kg

- ser topiony – 240 kg

- mleko – 5 760 l

- masło – 250 kg

- zupa pomidorowa – 1 497,80 l

- kasza manna – 1 260 kg

- kasza jęczmienna z warzywami – 921,60 kg

-pieczywo chrupkie – 336 kg

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Do świadczeń rodzinnych zaliczamy:

-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny po przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie lub 583 zł  w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków przyznaje się na wniosek wraz z kompletem dokumentów osoby zainteresowanej na  aktualnie nowy okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada danego roku – 
do 30 października roku następnego.

wysokość świadczeń rodzinnych :

- na dziecko do 5r. życia – 68,00zł

- na dziecko w wieku od 5 -18 lat -91,00zł

- na dziecko w wieku od 18 - do 24 lat - 98,00zł

- świadczenie pielęgnacyjne- 520,00 zł.

W okresie 01.01.2011r. – 30.06.2011r. w ramach realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku z późn. zm. o świadczeniach rodzinnych wydatkowano z dotacji celowej budżetu państwa  następujące świadczenia rodzinne:

| liczba świadczeń | rodzaj świadczenia oraz dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego | wydatkowana kwota w zł |
| --- | --- | --- |
| 7 195 | zasiłki rodzinne | 622 973,00 |
| 20 | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 20 000,00 |
| 343 | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 134 934,00 |
| 212 | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 37 400,00 |
| 531 | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 41 000,00 |
| 0 | rozpoczęcia roku szkolnego | 0,00 |
| 1 517 | podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 77 890,00 |
| 1 404 | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 112 320,00 |
| 46 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 46 000,00 |
| 11 222 | zasiłki pielęgnacyjne | 218 790,00 |
| 300 | świadczenie pielęgnacyjne | 155 619,00 |
| razem: |  | 1 257 576,00 |

Wydatkowano również:

| liczba świadczeń | rodzaj świadczenia | wydatkowana kwota w zł ¹ |
| --- | --- | --- |
| 172 | Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (od świadczeń pielęgnacyjnych) | 22 824,00 |
| 47 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (od świadczeń pielęgnacyjnych) | 2 199,00 |
| razem: |  | 25 023,00 |

Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych

|  | wyszczególnienie | kwota w zł | w tym: na podstawie decyzji marszałka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zasiłki rodzinne | 4 628,00 | 4 628,00 |
| 2. | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 2 000,00 | 9 066,00 |
| 3. | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 1 040,00 | 00,00 |
| 4. | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 0,00 | 0,00 |
| 5. | kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 0,00 | 0,00 |
| 6. | rozpoczęcia roku szkolnego | 133,00 | 133,00 |
| 7. | podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 0,00 | 0,00 |
| 8. | wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 0,00 | 0,00 |
| 9. | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 0,00 | 0,00 |
| 10. | zasiłki pielęgnacyjne | 0,00 | 4131,00 |
| 11. | Świadczenia pielęgnacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 12. | w tym: podlegające zwrotowi do budżetu państwa | 16 907,00 | 13 694,00 |

Od 1 października 2008r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej realizuje zadania określone w ustawie z dnia 7 września 2008r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  Na podstawie ustawy przyznaje się świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba wypłaconych świadczeń przedstawia n/w tabela:

( stan na 30.06.2011r.)

| Lp. | wyszczególnienie | kwota w zł. | liczba świadczeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku: | 110 740,00 zł | 352 |
| 1.1. | 0-17 lat | 84 570,00 zł | 253 |
| 1.2. | 18-24 lat | 26 170,00 zł | 99 |
| 1.3. | 25 lat i więcej | 0,00 zł | 0 |
| 2. | Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego: | 7 642,89 zł |  |
| 2.1. | -przekazane na dochody budżetu państwa | 4 802,69 zł |  |
| 2.2. | - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela | 1 420,10 zł |  |
| 2.3. | - przekazane na dochody własne gminy dłużnika | 1 420,10 zł |  |
| 3. | Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego: | 6 087,00 zł |  |
| 3.1. | -przekazane przez gminę na dochody własne | 1 808,00 zł |  |
| 3.2. | -przekazane przez inne gminy | 4 279,00 zł |  |
| 4. | Umorzone należności dłużników alimentacyjnych, z tego , o których mowa w: | 0,00 zł |  |
| 4.1. | art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy | 0,00 zł |  |
| 4.2. | art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł |  |
| 4.3. | art. 28 ust.1 pkt 4 ustawy | 0,00 zł |  |
| 5. | Należności dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy | 8 440,00 zł |  |

Dodatki mieszkaniowe na plan 15 000 złotych wydatkowano 4 352,31 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza „ ogółem na plan 816 743,73 złotych  wydatkowano 500 753,93 złotych. Główne wydatki to;

- świetlice szkolne na plan 63 700,00 złotych wydatkowano 25 966,16 złotych

- realizacja programów  z kapitału ludzkiego„Twoja przyszłość…Twoja kariera…Twój

Sukces oraz „ Wykorzystaj swoja szansę  „ wydatkowano 330 907,77 zł

. Program realizowany jest   przez Zespół Szkół –LO Błażowa.i Gimnazjum w Błażowa

- stypendia szkolne  na plan 179 816 ,00złotych  wydatkowano 143 870,00 złotych.

W dziale 900 „ Gospodarka Komunalna  i ochrona środowiska „ ogółem na plan

596 750,00 złotych wydatkowano 277 473,93 złotych.

W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki  poniesione  głównie  na ;

-  projekt kanalizacji ul. Polna- 11 254,50 zł

- wymiana zwirków na stacji uzdatniania wody – 6306,46

- naprawa pomp  na pompowniach i stacji uzdatniania wody – 16 797,57 zł

- wymiana przyłącza  wodociągowego k Przychodni – 1370,43zł

- odwodnienie ul Piłsudskiego – 13 530,00 zł

- oczyszczanie miasta i wsi na plan 200 000,00 złotych wydatkowano 81 365,55 złotych;

- utrzymanie zieleni   na plan 35 000,00 złotych wydatkowano 11 409,68 złotych,

- schroniska dla zwierząt na plan 14 000,00 złotych wydatkowano 9 371,63 złotych

- oświetlenie uliczne  i konserwacja na plan 225 750,00 złotych wydatkowano 106 420,37

złotych,

- wydatki związane z ochroną środowiska na plan 10 0000 wydatkowano 9 825,05 złotych.

-  wydatki w kwocie 2000 złotych z opłat produktowych  wydatkowano w kwocie 305,66

złotych

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ ogółem n a plan 908 903,00 złotych wydatkowano 420 346,02 złotych. W kwocie tej mieści się dotacja dla bibliotek gdzie na plan 325 000,00 złotych wydatkowano 170 000,00 złotych, dotacja dla GOK na plan 347500 złotych wydatkowano 190 000,00 złotych.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na Remont świetlicy wiejskiej w Błażowej Górnej,

Wybrano Firmę Budowlano- Usługowo-Handlową „Walmar” z Rzeszowa za kwotę brutto

245 563,03 złotych. Termin wykonania prac 31 08 2011 rok

W dziale 926 „kultura fizyczna i sport „ ogółem na plan 235 000,00 złotych wydatkowano 103 187,74 złotych.

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach przeprowadzonego konkursu na dofinansowanie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych wydatkowano na plan 85 000,00 złotych wydatkowano 41 500 złotych w tym: LKS Błażowianka  25 000,00 złotych, LZS Kąkolówka   9 000,00 złotych ,Klub Sportowy SZAROTKA Nowy Borek – 2500,00 złotych, Klub Sportowo Rekreacyjny WENECJANKA-2500,00 złotych, Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Błażowa – 2500 złotych

.

Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011r przedstawia  się następująco:

| Dział rozdz | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Nazwa zadania | Plan dotacji celowej 2011r | Wykonanie za I półrocze2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 60014 | Powiat Rzeszowski | Odnowa dróg powiatowych | 150 000,00 | 0,00 |
| 720 72095 | Wojewoda Podkarpacki | Realizacja programu pn” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „ | 104 473,00 | 0,00 |
| 851 85158 | Miasto Rzeszów | Współfinansowanie w realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia- prowadzenie Izby Wytrzeźwień | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 801 80104 | Gmina Tyczyn | Refundacja kosztów na opiekę przedszkolną uczniom zamieszkałym na terenie gminy Błażowa | 4 180,00 | 3 585,82 |
| 801 80104 | Miasto Rzeszów | Refundacja kosztów na opiekę przedszkolną uczniom zamieszkałym na terenie gminy Błażowa | 2 820,00 | 2 818,74 |
|  |  |  | 266 473,00 | 11 404,56 |

.

Realizacja za I półrocze 2011r udzielonych  dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przestawia poniższa tabela

| Dział rozdz | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie za I półrocze 2011 | Plan dotacji celowej | Wykonanie za I półrocze 2011r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostki sektora finansów publicznych |  |  |  |  |
|  | Dotacje podmiotowe |  |  |  |  |
| 921 92109 | GOK Błażowa | 337 000,00 | 255 000,00 |  |  |
| 921 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej | 315 000,00 | 170 000,00 |  |  |
|  | Ogółem | 652 000,00 | 425 000,00 |  |  |
|  | Jednostki sektora finansów nie publicznych | wpłata | Wykonanie za I półrocze2011 |  |  |
| 010 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie | 8 334,00 | 5 382,78 |  |  |
| 852 85228 | Zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych poprzez pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym dla mieszkańców gminy Błażowa udzielane w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej |  |  | 151800,00 | 86 706,20 |
| 926 92605 | Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r |  |  | 85 000,00 | 41 500,00 |
|  | Ogółem | 8 334,00 | 5 382,78 | 236800,00 | 128206,20 |

W roku 2011r nie posiadamy żadnych poręczeń i gwarancji.

Nie posiadamy jednostek budżetowych ,które utworzyły rachunki dochodów

W I półroczu  2011r na plan  1 190 000,00 złotych spłacono 645 000,00  złotych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych a to:

BS Błażowa (kredyt ) – 482 500,00 złotych

WFOŚiGW  Rzeszów ( pożyczka) – 162 500,00 zł

Kwota należności wymagalnych na 30 06 2011 r wynosi   639 927,64 złotych.

Stan zobowiązań na 30 06 2011 r wynosi 8 580 506,00 złotych.

Są to kredyty i pożyczki;

BS Błażowa –  7 943  006 zł (remonty dróg gminnych, budowa hali, budowa wodociągu)

WFOŚiGW   Rzeszów -     637 500,00 zł( budowa wodociągu )

Informację z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu za  I półrocze 2011r

Informacja  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2011-2021 Gminy Błażowa

Rada Miejska uchwałą Nr V/25/2011 w dniu 25 lutego 2011 roku  uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową  Gminy Błażowa  na lata 2011-2021, określiła przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć

| Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady na realizacje | Limit na 2011 rok | Kwota realizacji W 2011 r. | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na terenie gminy Błażowa | 2010-2012 | 111 434,00 | 104 473,00 | 0 | 0 |
| Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami domowymi w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa w gminie Błażowa | 2010-2012 | 6 900 274,03 | 4024 653,09 | 1 291 700,00 | 32,09 % |
| „Wykorzystaj swoją sznsę” w ramach poddziałania nr 9.1.2 Priorytetu nr IX POKL | 2010-2012 | 851 250,00 | 374 772,00 | 158 992,45 | 42,42% |

Zadanie „PSeAP - Podkarpacki  System e-Administracji Publicznej” – na  terenie  Gminy Błażowa . Liderem tego  projektu   jest  Urząd Marszałkowski i z uwagi  na dłuższy  niż zakładano  proces oceny  i weryfikacji projektu PSeAP , zmienia się  harmonogram realizacji  projektu i przedłuża się  termin  rozpoczęcia  i zakończenia   rzeczowej realizacji. Wszelkie zmiany realizacji przedsięwzięcia  dokonywane są  na wniosek Lidera projektu. Zmiana limitu wydatków i okresu realizacji została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu br.

W związku z powyższym w I-m półroczu nie rozpoczęto realizacji w/w zadania.

Zadanie „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Nowy Borek, Błażowa Dolna miasto Błażowa w gminie Błażowa” realizowane jest zgodnie z zawartą umową i harmonogramem  robót. Do chwili obecnej realizacja inwestycji przebiega prawidłowo.

W I półroczu wykonano 27,4 km sieci gazowej oraz 291 przyłączy.

Realizacja zadania „Wykorzystaj swoja szansę” przebiega prawidłowo. W I-m półroczu realizowano zadanie zgodnie z budżetem projektu.

W okresie  I półrocza dokonywane były zmiany WPF dotyczące roku bieżącego . Zwiększone zostały dochody ogółem  w tym dochody bieżące i majątkowe ,  oraz wydatki  bieżące i majątkowe . uwzględniając zarządzenie Burmistrza nr 123 i 124/2011 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

W związku z wprowadzeniem wolnych  środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w  wysokości 331 200 zł zwiększył się deficyt budżetu .

Realizacja dochodów i wydatków bieżących i majątkowych

za I półrocze 2011r

|  | Plan na 2011r | Wykonanie za półrocze 2011 | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Dochody bieżące | 25 548 102,68 | 13 584 010,83 | 53,17 % |
| 2.Dochody majątkowe w tym: | 5 786 504,50 | 1 674 090,10 | 28,93 % |
| a)Dochody ze sprzedaży majątku | 583 193,00 | 520 288,80 | 89,21 % |
| 3. wydatki bieżące w tym: | 25 175 584,46 | 12 278 395,26 | 48,77 % |
| a)wydatki na obsługę długu | 415 000,00 | 227 787,55 | 54,88 % |
| b) gwarancje i poręczenia | 0 | 0 | 0 |
| 4 wydatki majątkowe w tym: | 7 905 152,63 | 1 840 330,84 | 23 ,28 % |
| Wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne | 4 129 126,09 | 1 291 700,00 | 31,28 % |

Słaby % realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest tym, że dotacje na realizowane zadania inwestycyjne  z Unii Europejskiej zaczęliśmy otrzymywać dopiero w miesiącu czerwcu br. Pozostałe dochody realizowane są prawidłowo.

W wydatkach bieżących dokonuje się oszczędności, tam gdzie to jest możliwe.

Słaby procent realizacji wydatków majątkowych w I-m półroczu spowodowany jest tym, że większość inwestycji z uwagi na procedury przetargowe została rozpoczęta w miesiącu czerwcu br.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za

I półrocze 2011r

|  | Plan na 2011r | Wykonanie za półrocze 2011 | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody ogółem | 2 936 129,91 | 331 200,00 | 11,28% |
| w tym: |  |  |  |
| a)spłata udzielonych pożyczek | 88 000,00 | 0 | 0 |
| b) kredyty i pożyczki | 2 516 929,91 | 0 | 0 |
| c)wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym | 331 200,00 | 331 200,00 | 100% |
| Rozchody ogółem | 1 190 000,00 | 645 000,00 | 54,20% |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 190 000,00 | 645 000,00 | 54,20 % |

Termin spłaty przez Związek Komunalny Wisłok pożyczki to 31 12 2011.

Gmina Błażowa kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 2 516 900 złotych zaciągnęła w miesiącu lipcu br.

Stan zadłużenia  gminy planowany na  lata 2011-2021 oraz spłata zobowiązań z tytułu  zaciągniętych kredytów i pożyczek  zachowuje obowiązujące  wskaźniki wynikające  z art.169 i art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych  ,  oraz z art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Błażowej

mgr  Zygmunt Kustra

Błażowa sierpień 2011r

kwota w zaokrągleniu do 1 zł

kwota w zaokrągleniu do 1 zł